+

Z á p i s

z jednání zastupitelstva obce konané dne 12.10.2009 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- Zahájení

Jednání zastupitelstva zahájil starosta Mgr Stalmach. Po přivítání přítomných byli navrženi:

Usnesení – Jarmila Havlová

Ověřovatelé zápisu –  Stanislav Čermák,  Marie Sadílková

Zapisovatel – Jarmila Havlová

Schváleno (pro:13 – zdrželi se: 0 - proti: 0)

- Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

1.   projednat s p. Havlíčkem dohodnutou úhradu za roury nutné k odvodu odpadních vod.

Termín: 15.9.2009                                                    Zodp.: místostarosta

- bylo projednáno a  pořizovací cena rour byla p. Havlíčkem a Češkou obci uhrazena

2.   nadále pokračovat v plnění úkolů daných jednáním zastupitelstva 7.7.2009

Termín: do příštího jednání zastupitelstva               Zodp.:  starosta

- projednat s firmou p. Jukla pokračování oprav chodníků od Dědičových  k domu

č.p.33 včetně zajištění odvodu vody ze silnice

Termín: 10.7.2009                                                    Zodp.: starosta

- s p. Juklem jednáno, viz bod „Různé“

- pokračovat v jednání s manželi Dědičovými o pozemku pod opravovaným

chodníkem

Termín: ihned                                                         Zodp.: starosta

- jednání  pokračují, viz bod „Různé“

c)   provést nákup osobního automobilu pro potřeby obce.

Termín: příští zasedání ZO                                 Zodp.: starosta, p. Hamřík, p.Beneš

- úkol splněn

- Povodňový domek

Ministerstvo pro místní rozvoj, které má v kompetenci přidělování dotací  ze státního rozpočtu na likvidaci škod způsobených povodněmi v měsíci červenci 2009 vyčlenilo pro obec Vír 1 mil. Kč na výstavbu povodňového domku za zbourání staticky narušeného domu č.p. 214 při povodni dne 15.7.2009. Podmínkou pro žádost o dotace je zbourání uvedeného domu a kolaudace nového domu do 6 měsíců po události, tj do 15.1.2010. Na výstavbu byla vybrána lokalita na místě domu č. 205, který byl v majetku obce. Tento domek byl již na základě demoličního výměru zbourán. Žádost o dotace je též komplikována neukončeným dědickým řízením, neboť ke zbourání je třeba souhlasu případných dědiců. Zastupitelstvo rozhodlo o pokračování zemních prací na budoucí stavbě (hlasování 8-3-0). Obec má již přidělenou dotaci ve výši 160 000 Kč na nákup obytných kontejnerů. Nutno dofinancovat  40 000 Kč z vlastních zdrojů a vytypovat místo pro jejich umístění.

4.    Úprava rozpočtu na rok 2010

Zastupitelům předložena v pořadí již…. úprava rozpočtu obce na rok 2009. Jednalo se o položky týkající se spotřeby energií, dofinancování podia pro Vírský vánek nebo Vírského maratonu.  Návrh konkrétních změn úpravy rozpočtu je uveden v příloze zápisu

- Různé

  - Informace zastupitelům o pracovní schůzce s p. Juklem, která proběhla 2.10.2009. Firma by nastoupila na opravu chodníků po 25. říjnu 2009. Vzhledem k tomu, že někteří majitelé pozemků pod chodníky podmiňují souhlas s opravou vykoupením těchto pozemků, bude oprava přesunuta na jaro 2010. Situaci komplikuje fakt, že není dosud zaměřena státní silnice přes Vír a jednání o zaměření probíhají se zástupci kraje Vysočina již od ledna 2009. (hlasování 13-0-0)

  - Přijetí dotace 58 000 Kč na zavedení Czechpointu na obecním úřadě ve Víru. Obec investuje 10 000 Kč z vlastních zdrojů. Zastupitelé schvalují výběr dodavatele zařízení – p. Radka Ambrože.

  - Povodí Moravy by již mělo nastoupit na úpravu levého břehu říčky Bystřice, který byl narušen při povodni 15.7.2009. Současně proběhne oprava základů mostku přes říčku a oprava vodovodního potrubí vedeného říčkou

  - V pátek 16.10.2009 proběhne stavební řízení na zbudování jímky u kabin na fotbalovém hřišti.

  - Informace o probíhající digitalizaci vysílače Kojál-Brno, který zajišťuje přenos signálu i pro obec Vír. Analogové vysílání bude ukončeno na ČT2 a jeho sledování možné pouze v digitální podobě (nutný setobox a není jisté zda signál ve Víru bude) nebo prostřednictvím satelitu. Analogové vysílání ČT1 bude ještě 1 rok pokračovat a to na kanálu č. 46 (dnes vysílání ČT2). Ostatní programy vysílají ještě 1 rok analogově - tj. beze změny.

  - Stížnosti občanů na nebezpečné projížďky omladiny na malých motocyklech. Motocykly jezdí bez technických prohlídek, nemají evidenční čísla a nejsou osvětleny. Řidiči nemají řidičská oprávnění. Svou rychlou a riskantní jízdou nejen po komunikacích, ale i po chodnících a všech přístupných plochách ohrožují zdraví zejména malých dětí. Pokud nedojde k omezení této zábavy, bude nutno řešit ve spolupráci s Policií ČR.

  - V roce 2010 uplyne 100 let od zahájení vyučování ve stávající školní budově a 60 let trvání mateřské školy ve Víru. Bylo navrženo, uspořádat u příležitosti výročí sjezd Vírských rodáků, který by se mohl uskutečnit 28.9.2010.

- Návrh na usnesení

Návrh na usnesení přednesla p. Jarmila Havlová. Schváleno (13-0-0).

- Závěr jednání

Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 20,30 hodin.

Mgr Ladislav Stalmach

starosta

Zapsala: Jarmila Havlová

Ověřovatelé zápisu: …………………………………….

……………………………………..