+

Z á p i s

z jednání zastupitelstva obce konané dne 19.08.2009 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- Zahájení

Jednání zastupitelstva zahájil starosta Mgr. Stalmach. Po přivítání přítomných byli navrženi:

Usnesení – Jarmila Havlová

Ověřovatelé zápisu – Roman Jelínek,  Radek Ambrož

Zapisovatel – Jarmila Havlová

Schváleno (pro:11 – zdrželi se: 0 - proti: 0)

- Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

a)   projednat s firmou p. Jukla pokračování oprav chodníků od Dědičových k Navrátilovým

Včetně zajištění odvodu vody ze silnice

Termín: 10.7.2009                                                    Zodp.: starosta

- jakmile bude dokončena opravy silnice u Waníčkových – termín září, začne se s opravou chodníků

- pokračovat v jednání s manželi Dědičovými o pozemku pod opravovaným chodníkem.

Termín: ihned                                                         Zodp.: starosta

- jednání na pokyn zastupitelstva budou pokračovat

c)   provést nákup osobního automobilu pro potřeby obce.

Termín: příští zasedání ZO                                      Zodp.: starosta, p. Hamřík, p. Beneš

- úkol dosud nesplněn

- navrhnout a naplánovat pokračování oprav kulturního domu

Termín: příští zasedání ZO                                      Zodp.: starosta

- v kulturním domě je potřeba dokončit následující práce

-       elektroinstalaci včetně osvětlení

-       omítky

-       opravit bývalý výčep

-       zateplit stropy v předsálí

-       dokončit šatny

-       položit novou podlahu na jeviště

-       vyřešit vzdutou podlahu na sále

-       vymalovat

-       vyřešit podobu stropu na sále

Většina těchto prací je plánovaná na zimní měsíce

- pokračování investičních akcí

v současné době jsou rozpracovány následující akce:

- Rotterova vila

- dětské hřiště

- altán v botanické zahradě

- kanál přes Chalupníkovu zahradu

- kanál od Havlíčkových podél plotu bytovek

- kulturní dům

- chodník od mostu po křižovatku k Rovečnému

4.    Vyhodnocení Vírského vánku

Z řad zastupitelů zazněla rozsáhlá kritika na letošní průběh divadelního festivalu, zejména k organizační stránce. Příjmy ze vstupného činily 38 450 Kč a výdaje na organizační zabezpečení a divadelní vystoupení 123 010 Kč. Obec dotovala tuto akci částkou  84560

Kč. Pokud proběhne řádně vyúčtování, bude obci vyplacena dotace 50 000 Kč z fondu Kraje Vysočina. Bylo využito nově zbudovaného podia – náklady na kovovou konstrukci

činily 92 820 Kč, dřevěné podium  21 383 Kč. Vzhledem k připomínkám zastupitelů k organizaci, svolá starosta v říjnu schůzku k projednání příprav na další ročník.  Předběžný termín konání IV. ročníku divadelního a hudebního festivalu 31.7. – 2.8.2010.

- Obec – plátce DPH

Podle současné legislativy dosáhne v průběhu měsíce srpna příjmu ve výši 1 milion Kč za rok 2009 a ze zákona se stane od 1.10.2009 plátcem DPH. Jde o složitou situaci v rámci účetnictví, neboť řada příjmových položek je od DPH osvobozena, nebo má nulovou sazbu. Pouze v některých případech má obec možnost odpočtu na vstupu (týká se zejména ubytovny).

- Různé

  - Projednán záměr č. 07/09 prodej pozemku, část parcely č. 940/5 .p. Milošovi Klusákovi.Zastupitelstvo souhlasí bez připomínek. Hlasování 11-0-0.

  - Projednán záměr č. 08/09 – výměna pozemku, část parcely číslo 556/2, která je v majetku obce – prostor u kabin a část parcely  číslo 556/1, která je v majetku TJ Jiskra Vír – prostor u asfaltové cesty. K výměně  pozemků byla vznesena připomínka Pavla a Vlastimila Romanových. Jednalo se o přepravu stavebního materiálu po dobu  výstavby tzv. „Hobby kůlny“. Během stavby kůlny bude přeprava stavebního materiálu zabezpečena v souladu se stavebním povolením. Výstavba odpadové jímky je součástí stavebního řízení a bude možno vznášet připomínky v jeho rámci.  Prodej schválen bez připomínek. Hlasování 11-1-0

  - Projednána  připomínka Dany Košíkové, která se týkala udělení souhlasu p. Pavlovi Štouračovi   ke stavbě plotu na pozemku v majetku obce. Jedná se o hranice pozemku p.č. 16/3 a 667/2.  Konečné  vyjádření ke stavbě plotu spadá do kompetence stavebního úřadu v Bystřici n.P., kde je možno vznést námitky v rámci stavebního řízení.

  - Zastupitelé byli seznámeni s nařízením Městského úřadu v Bystřici n.P., odboru životního prostředí o nutnosti řešit odpadní vody v prostoru příkopy u plotu elektrárenských bytovek naproti škole.  Podle dohody obec zajistí zatrubnění kanálu a nákup plastových trub uhradí původci odpadních vod. Jednáním o výši úhrady pověřena místostarostka. Současně byla projednána obnova kanálu přes zahradu p. Chalupníkové, která bude řešit odvodnění silnice. Starosta obce

  - Seznámil zastupitele s jednáním probíhajícím dne 18.8.2009 u domu manželů Říhových, kde hrozí zaplavení domu v případě přívalového deště. Jednání se zúčastnili zástupci Krajské správy silnic a Městského úřadu v Bystřici n.P.

  - Výsledky jednání mezi obcí, Povodím Moravy a Měst. úřadem, Bystřice n.P. odborem životního prostředí o úpravě narušeného levého břehu říčky Bystřice během povodně 15.7.2009. Podle dohody by měla obec hradit použitý materiál (odhad asi 40 000 Kč) a Povodí provedení prací. Jednání bude pokračovat hledáním řešení jak zabezpečit vodovodního vedení přes říčku Bystřici, které bylo obnaženo a hrozí zamrznutí vedení v zimním období.

  - Členové zastupitelstva souhlasí se zněním zápisu do obecní kroniky, týkajícího se roku 2008.  Hlasování 11-0-0.

  - Sbor dobrovolných hasičů provedl v květnu sběr kovového a nebezpečného odpadu. Jelikož úhrada za kovový odpad obdržela obec, budou hasiči touto částkou dotováni.  Zastupitelstvo souhlasí. Hlasování 11-0-0..

  - V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb a ve znění pozdějších předpisů uděluje zastupitelstvo obce předchozí souhlas s přijímáním peněžitých  účelově neurčených darů, do hodnoty 20 000 Kč v jednotlivém případě, Základní škole ve Víru. V případě darů účelově určených musí požádat o souhlas radu obce.  Zastupitelé souhlasí.  Hlasování 11-0-0.

  - Domek p. Petra Dobiáše po povodni dne 15.7.2009 zřejmě nebude vyhovovat podmínkám obývání a to jak po stránce stavební, tak i po stránce hygienické. Obec připravuje řešení pomocí státních dotací.

- Návrh na usnesení

Návrh na usnesení přednesla p. Jarmila Havlová. Schváleno (11-0-0).

- Závěr jednání

Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 20,30 hodin.

Mgr Ladislav Stalmach

starosta

Zapsala: Jarmila Havlová

Ověřovatelé zápisu: …………………………………….

……………………………………..